 Plano de Projeto

Instituto de Informática - UFG

Projeto: ToDo UFG
Versão 1.2

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Responsável
20/10/2018	1.0	criação do documento	Guilherme Caixeta
22/10/2018	1.1	edição do documento	Raphael Ferreira
22/10/2018	1.1	revisão do documento	Guilherme Caixeta
26/10/2018	1.2	edição do documento	Guilherme Caixeta e Raphael Ferreira

Introdução

Este Plano de projeto compreende na descrição do plano do projeto do produto ToDo UFG.
A criação do plano tende contemplas os requerimentos da disciplina Mercado de Software com intuito de criar uma inovação no produto já existente ToDo UFG.
1.1 Escopo

a. Definição do Escopo

O produto consiste em um software de controle de atividades, onde através de listas com atividades contidas se faz a gerência das atividades em questão.
Este projeto em questão consiste na evolução do produto ToDo UFG, onde será adicionado a funcionalidade de edicao e criacao de listas com atividades compartilhadas entre usuários do ToDo UFG.

2. Cronograma

Atividade	Responsável	Data Início	Duração	Resultado
Criar Plano do Projeto	Guilherme Caixeta	20/10/2018	0.5H	OK
Contemplar Plano do Projeto	Guilherme Caixeta Raphael Ferreira	20/10/2018	8H	Sprint 1 - / Sprint 2 - / Sprint 3 -

3. Modelo de Ciclo de Vida

O ciclo de vida adotado no projeto se baseia no modelo ágil com uso da metodologia Scrum onde dividiremos o projeto em 3 Sprints

4. Esforços e Custos

Atividade	Esforço (Homens/Hora)
Plano do Projeto	2/8H
Canvas - BMG	2/6H
Canvas - VPD	2/6H
Codificação	2/12H

6. Riscos

Código do Risco	Risco	Probabilidade	Impacto
#01	Atraso por invalidez	3	3
#02	Desistência da disciplina	1	5
#03	Falha na comunicação	2	5
#04	Atraso por sobrecarga	4	4

Impacto

Nota	Grau
1	Muito Baixo
2	Baixo
3	Médio
4	Alto
5	Muito Alto

Probabilidade

Nota	Grau	Chances (%)
1	Muito Baixa	0 a 20
2	Baixa	20 a 40
3	Média	40 a 60
4	Alta	60 a 80
5	Muito Alta	80 a 100

Detalhamento de Impactos

Nota	Grau	Custo	Tempo	Escopo
1	Muito baixo	Até 2% no orçamento	Até 2% no prazo total
2	Baixo	De 2% a 5% no / orçamento	De 2% a 5% no prazo	Mudança impactará no custo
3	Médio	De 2% a 5% no / orçamento	De 5% a 8% no prazo	Mudança impactará no custo e no tempo
4	Alto	De 8% a 10% no orçamento	De 8% a 10% no prazo	Mudança impactará no custo, tempo e qualidade
5	Muito alto	Acima de 10% no orçamento	Acima de 10% no prazo

O grau do risco (G = I x P) está definido na matriz de probabilidade x impacto demonstrada abaixo.

Probabilidade
5
4
3
2
1
Impacto

Legenda:
● Vermelho: risco elevado;
● Laranja: risco médio;
● Azul: risco baixo.
O grau da priorização de um risco será da seguinte forma

Vermelho	Alta
Laranja	Média
Azul	Baixa

7. Recursos Humanos

< Descrição dos papéis que serão exercidos pelos integrantes do grupo>

a- Humanos
Papel: Desenvolvedor Engenheiro de Software - <02 integrantes>
Características necessárias:
Noções de Engenharia de Software / Noções em Desenvolvimento
Responsabilidades:
Planejamento e Execução do Projeto

8. Marcos e Pontos de Controle

Os marcos do projeto foram definidos de acordo com os entregáveis da disciplina cuja qual o projeto está contemplando.

Final Sprint 1: 29/10
Final Sprint 2: 12/11
Final Sprint 3: 26/11

Análise de Viabilidade

Aspecto	Viável?	Se não, porquê?
Prazo	Sim
Complexidade	Sim
Viabilidade	Sim

Aprovação

Nome	Responsabilidade	Data	Assinatura
Guilherme Ferreira Caixeta	Desenvolvedor Engenheiro de Software	29/10/2018	Guilherme Ferreira Caixeta
Raphael Ferreira	Desenvolvedor Engenheiro de Software	29/10/2018	Raphael Ferreira